- Oscar Poveda

- Elian Ibarra

RETROSPECTIVA CICLO 4 SlotMachine

- ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

R: MINI-CICLO 1

- Clase Symbol (reemplazo del arreglo estático de String)

JUSTIFICACIÓN: Es lo que se necesita para poder crear varios tipos de symbols. Mientras los símbolos fueran solo un String en un arreglo estático de Wheel, no había forma de que un símbolo tuviera comportamiento propio. Se creó la clase Symbol, con su nombre (color) y su figura. Cada rueda tiene sus propias copias, porque una figura solo puede dibujarse en una posición. Se agregó copyAt para que cada rueda copie el símbolo conservando su tipo, y así quedó lista la herencia antes de crear los tipos.

MINI-CICLO 2

Tipos de ruedas: normal, lefty, rebel y lazy (addWheel(type, pos))

JUSTIFICACIÓN: Cubre los requisitos 16 y 17, y el 19 con la rueda lazy, propuesta por nosotros. Las ruedas ya existían, así que se podía trabajar sobre ellas sin depender de los símbolos nuevos. Se diseñó para que SlotMachine no pregunte el tipo de cada rueda, sino qué permite hacer (canBeLocked, canBeSwapped, canBeRemoved). A la rueda lefty se le dice quién es su vecina justo antes de girar (setLeftNeighbor), así siempre copia a la vecina real aunque haya intercambios, inserciones o eliminaciones. En cuanto a la rueda que inventamos esta gira o hace caso cada dos veces se intente girar, es decir que una si gira la siguiente no y así sucesivamente.

MINI-CICLO 3

Tipos de símbolos: normal, ephemeral, shy y dizzy (addSymbol(type, pos, color))

JUSTIFICACIÓN: Cubre los requisitos 16 y 18, y el 19 con el símbolo dizzy. Depende del mini-ciclo 1, porque necesita la clase Symbol y copyAt. Cada símbolo reacciona a dos avisos de la rueda: spun(), cuando la rueda gira, que el ephemeral usa para encogerse y el dizzy para voltearse; y selected(), cuando la rueda lo elige, que el shy usa para esconderse o mostrarse.

MINI-CICLO 4

Manejo de excepciones (SlotMachineException)

JUSTIFICACIÓN: Se dejó al final porque toca todos los métodos de SlotMachine y conviene hacerlo con la funcionalidad ya terminada. Se creó una excepción propia con todos los mensajes del simulador. Las excepciones se lanzan donde se detecta el error, se propagan desde Wheel y sus subclases, y se atienden en los métodos públicos de SlotMachine, que muestran el mensaje y dejan ok() en false. Se verificó que los mensajes y los valores de ok() fueran los mismos que antes del cambio.

- ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

R: El ciclo 4 está completamente terminado incluyendo los tests que cubren completamente los 4 nuevos requisitos además de la refactorización del código para la inclusión de excepciones y la clase symbol. Esto gracias al compromiso y verificación en cada mini ciclo propuesto para esta nueva entrega y probablemente ultima usando la programación en parejas y la responsabilidad y el compromiso de cada programador en el equipo.

- ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes?

Elián Ibarra : 20 horas.

Oscar Poveda: 20 horas.

- ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

R: El mayor logro técnico fue sin duda poder agregar los tipos de symbols y los tipos de wheels y hacer además un código robusto a través de las excepciones. También el tener la imaginación para crear un nuevo tipo de símbolo y de rueda, esto porque es una implementación que dimos con nuestras reglas y nuestra creatividad además de que el poder implementar este ciclo en el proyecto y darle al código el manejo de errores inesperados es algo que vuelve el proyecto de mayor calidad.

- ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

R: El mayor problema técnico sin dudarlo fue tener que cambiar el arreglo estático symbols a crear una clase symbol para poder crear diferentes tipos con diferentes comportamientos, ya que requirió de más tiempo y pensamiento ya que todo cambiaba de cierta forma. También el hecho de tener que cubrir los mensajes de errores con lanzamientos, atendimientos y propagamiento de excepciones, pesto que también tocaba todo el proyecto y había que incluirlo en todo el diseño del proyecto. Lo que hicimos fue repartirnos tareas y dar nuevas soluciones para implementar además de que para las excepciones pensábamos las rutas completas para lanzar los mensajes de errores que antes solo estaban como mensajes de la clase utilitaria.

- ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

R: Lo que mejor hicimos como equipo fue revisar el código del otro antes de integrarlo. Cada uno trabajó una parte (la clase Symbol y las excepciones por un lado, los tipos de ruedas y símbolos por el otro), y al revisarnos encontramos errores de diseño y de comportamiento que las pruebas no detectaban. Nos comprometemos a acordar desde el inicio cómo interpretamos los requisitos ambiguos, para no tener que revisarlos al final. También nos comprometemos a escribir pruebas que verifiquen el comportamiento y no solo que el código no falle, porque encontramos pruebas que pasaban aunque la funcionalidad estuviera rota.

- Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

R: R: La práctica XP más útil fue la Refactorización (Refactoring). Durante este ciclo tuvimos que reorganizar varias veces el código que ya teníamos para poder incorporar los nuevos tipos de ruedas y de símbolos, sin cambiar lo que ya funcionaba. Después de cada cambio corríamos todas las pruebas para confirmar que nada se había dañado, y eso nos dio la confianza de mejorar el diseño sin miedo a romper el proyecto. Fue la más valiosa porque nos dejó un código más limpio y preparado para la herencia, donde agregar un nuevo tipo no obliga a modificar lo que ya existe. Otra de las más importantes fue la Propiedad Colectiva del Código (Collective Code Ownership), ya que ambos revisamos y corregimos partes que había escrito el otro, lo que nos permitió encontrar errores que las pruebas no estaban detectando.

- ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- Oracle. (s.f.). Lesson: Exceptions. The Java Tutorials. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/

- Oracle. (s.f.). Overriding and Hiding Methods. The Java Tutorials. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/override.html

- Anthropic. (2024). Claude 3.5 Sonnet [Modelo Large Language]. Anthropic. https://www.anthropic.com

- Referencia más útil: la más útil sin dudar fue la IA generativa, esto ya que me permitía acelerar la productividad del código, acceder a documentación rápidamente y poder descubrir nuevas formas de codificar alternativas de diseño para la herencia.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Prueba de Aceptación 1: Tipos de ruedas

- Crear una SlotMachine y hacerla visible.

- Agregar los símbolos red, blue y green.

- Agregar una rueda normal, una lefty y una rebel.

- Poner green en la rueda 1 y girar la rueda 2: la lefty copia green.

- Intercambiar las ruedas 1 y 3: falla porque la 3 es rebel.

- Intentar bloquear y eliminar la rueda rebel: ambas operaciones fallan con su mensaje.

- Girar todas: la lefty copia el nuevo estado de su vecina.

Prueba de Aceptación 2: Tipos de símbolos

- Crear una SlotMachine y hacerla visible.

- Agregar un símbolo normal red, uno ephemeral blue, uno shy green y uno dizzy yellow.

- Agregar dos ruedas.

- Girar la rueda 1 varias veces: el ephemeral se encoge hasta ser un punto y el dizzy se voltea en cada giro.

- Poner green en la rueda 2: el shy se esconde. Volver a ponerlo: reaparece.

- Configurar las dos ruedas en green: hay jackpot aunque el shy esté escondido.

Prueba de Aceptación 3: Manejo de errores

- Crear una SlotMachine visible e intentar girar sin ruedas: aparece un mensaje de error y el programa sigue funcionando.

- Agregar una rueda de un tipo inexistente y un símbolo de un tipo inexistente: cada uno muestra su mensaje.

- Intentar desbloquear la rueda 50 con solo 3 ruedas: aparece un mensaje y el programa no se cierra.